SUIVI D'IMPLEMENTATION

Natura - priorites, realisations et prochaine execution

Tableau de bord de reference pour ne perdre aucune fonctionnalite, verifier les livrables et suivre l'avancement jusqu'a la mise en ligne.

| Version | 2.0 | Prochain lot | Mediatheque avancee |
| --- | --- | --- | --- |
| Environnement | Local / Supabase | Etat global | Construction - environ 90 % |

# 1. Regles de suivi

[x] REALISE : implemente et valide par compilation ou test adapte.

[~] EN COURS : implementation active dans le lot courant.

[ ] A FAIRE : recommande, mais pas encore livre.

Une fonction n'est marquee realisee que si son parcours visible et son stockage sont verifies.

# 2. Checklist des parties realisees

| Statut | Domaine | Livraison | Preuve |
| --- | --- | --- | --- |
| [x] | Architecture | Next.js, TypeScript, Supabase local, PostgreSQL et Docker local operationnels. | Build + 74 tests DB |
| [x] | Design public | Accueil premium, responsive, navigation complete et fiches de plantes. | Controle navigateur |
| [x] | Administration | Dashboard prive, navigation groupee, bibliotheque filtrable et creation de contenu. | Session admin protegee |
| [x] | Edition | Edition des brouillons et articles publies, apercu, statuts et historique. | Revisions PostgreSQL |
| [x] | Navigation editoriale | Sections et sous-sections du plan reliees a l'editeur. | Taxonomies partagees |
| [x] | Verticale plantes | Champs structures, pages publiques, accueil, recherche et sitemap depuis PostgreSQL. | 3 fiches migrees |
| [x] | SEO | Rapport avant publication, score, mots-cles, intention et derogation explicite. | Cherry tomato 84/100 |
| [x] | Mediatheque | Import, validation, alt, credit, licence, dimensions et selection dans l'editeur. | Actif Supabase verifie |
| [x] | Diagnostics | Editeur structure, filtres publics, fiche complete, relations avec les plantes et SEO. | Parcours admin-public verifie |
| [x] | Guides editoriaux | Editeur structure, apercu, bibliotheque filtree, HowTo, recherche et relations plantes. | Parcours admin-public verifie |
| [x] | Calendriers dynamiques | Editeur douze mois, vue annuelle, recherche, relations plantes et PDF annuel ou personnalise. | Exports 1, 2 et 12 mois verifies |
| [x] | Comparatifs et avis | Modele, scorecard, editeur, apercu, pages publiques, recherche, sitemap et transparence commerciale. | 51 tests DB + parcours UI |
| [x] | Pages institutionnelles | A propos, politique editoriale, auteurs, contact, mentions legales, confidentialite et transparence commerciale. | 7 pages + 56 tests DB |
| [x] | Workflow editorial | Auteurs, reviseurs, approbation, programmation, calendrier reel, comparaison et restauration sure des versions. | 66 tests DB + parcours UI |
| [x] | Recherche PostgreSQL | FTS pondere, pertinence, prefixes, suggestions, filtres et liens vers toutes les verticales publiees. | 74 tests DB + parcours UI |
| [x] | Securite | RLS, controle du role admin, en-tetes HTTP et routes admin non indexables. | Politiques DB testees |
| [x] | Qualite | ESLint, TypeScript, compilation de production et tests PostgreSQL. | Dernier controle reussi |

# 3. Registre des priorites restantes

| Priorite | Chantier | Perimetre | Etape |
| --- | --- | --- | --- |
| [x] P0 | Problemes et diagnostics | Schema, editeur specialise, pages publiques, symptomes, causes, actions et liens plantes. | Livre en version 1.1 |
| [x] P0 | Verticales prioritaires | Diagnostics, guides, calendriers, comparatifs et pages institutionnelles sont livres et relies au dashboard. | Lot structurel termine |
| [ ] P0 | Validation institutionnelle | Confirmer operateur, juridiction, adresse, email public, traitements reels et validation juridique avant domaine public. | Avant mise en ligne |
| [x] P1 | Workflow avance | Auteurs, reviseurs, approbation, programmation, calendrier reel, comparaison et restauration en brouillon. | Livre en version 1.9 |
| [ ] P1 | Mediatheque avancee | Modifier, remplacer, supprimer avec controle d'usage, recadrer et gerer les brouillons prives. | A planifier |
| [x] P1 | Recherche PostgreSQL | FTS tous contenus, pertinence, suggestions, filtres et liens internes. | Livre en version 2.0 |
| [ ] P1 | Outils interactifs | Plant finder, pot, arrosage, calendrier, gel, planner et diagnostic guide. | Backlog |
| [ ] P1 | SEO avance | Breadcrumbs, schemas par type, cannibalisation, liens casses, auteur et fraicheur. | Backlog |
| [ ] P1 | Contenu lancement | 15 plantes, 10-15 problemes, 5-10 guides, calendriers, outils, sources et pages legales. | Editorial |
| [ ] P2 | Qualite production | Tests E2E, accessibilite, performance, CSP, sauvegardes et monitoring. | Avant hebergement |
| [ ] P2 | Mise en ligne | Hebergement, domaine, HTTPS, CI/CD, Search Console, GA4 et consentement. | Derniere phase |
| [ ] DEC | Langue cible | Confirmer anglais seul ou architecture multilingue anglais/francais. | Decision requise |

# 4. Suivi des verticales editoriales

## 4.1 Problemes et diagnostics - realise

Objectif : permettre de creer un probleme de plante structure dans l'administration, le publier et l'afficher dans une bibliotheque publique reliee aux fiches de plantes.

| ID | Livrable | Critere | Sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| [x] D1 | Modele PostgreSQL | Symptomes, causes, verification, actions, urgence, plantes concernees et sources. | Migration + RLS |
| [x] D2 | Editeur specialise | Champs structures et controle de completude avant publication. | Interface admin |
| [x] D3 | Bibliotheque publique | Liste filtrable des problemes avec cartes et niveaux d'urgence. | /plant-care/problems |
| [x] D4 | Fiche diagnostic | Symptomes, causes probables, verification, plan d'action et avertissements. | /plant-care/problems/[slug] |
| [x] D5 | Relations plantes | Afficher les problemes lies depuis les fiches de plantes et inversement. | Maillage interne |
| [x] D6 | SEO et schemas | Metadata, canonical, Article et mots-cles dans le rapport SEO. | Rapport SEO |
| [x] D7 | Validation | Tests DB, TypeScript, build, mobile et parcours admin-public. | Definition of done |

## 4.2 Guides editoriaux - realise

Objectif : creer des projets pratiques structures dans l'administration, les previsualiser, les publier et les relier a la navigation, aux plantes et a la recherche globale.

| ID | Livrable | Critere | Sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| [x] G1 | Modele PostgreSQL | Type, difficulte, duree, public, prerequis, materiel, etapes, conseils et limites. | Migration + RLS |
| [x] G2 | Editeur specialise | Champs structures, image, plantes liees et controle avant publication. | Interface admin |
| [x] G3 | Apercu prive | Materiel, preparation et methode visibles avant publication. | Apercu admin |
| [x] G4 | Bibliotheque publique | Liste filtrable par type avec duree, difficulte et nombre d'etapes. | /small-space-gardening/guides |
| [x] G5 | Fiche guide | HowTo, prerequis, materiel, etapes, conseils, limites et plantes associees. | /guides/[slug] |
| [x] G6 | Decouverte | Menu, page Small-Space, recherche globale, sitemap et maillage interne. | Navigation + SEO |
| [x] G7 | Validation | 33 tests DB, TypeScript, ESLint, build et parcours admin-public. | Definition of done |

## 4.3 Calendriers dynamiques - realise

Objectif : administrer une planification complete sur douze mois, contextualisee par climat, hemisphere et espace de culture, puis la relier aux plantes et aux outils de decouverte du site.

| ID | Livrable | Critere | Sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| [x] C1 | Modele PostgreSQL | Profil de contexte, activites mensuelles ordonnees, avertissements et relations plantes. | Migration + RLS |
| [x] C2 | Editeur specialise | Contexte, image, douze panneaux mensuels, priorites et plantes associees. | Interface admin |
| [x] C3 | Apercu prive | Contexte et couverture des douze mois visibles avant publication. | Apercu admin |
| [x] C4 | Bibliotheque publique | Filtres par climat et espace avec indicateurs de couverture et de taches. | /planting-calendar/calendars |
| [x] C5 | Calendrier consultable | Vue annuelle, selection des douze mois, activites, priorites, avertissements et plantes liees. | /calendars/[slug] |
| [x] C6 | PDF et decouverte | Export annuel ou selection libre des mois, menu, recherche, sitemap, schemas et maillage plantes. | PDF 1, 2 ou 12 mois |
| [x] C7 | Validation | 41 tests DB, TypeScript, ESLint, build et parcours admin-public. | Definition of done |

## 4.4 Comparatifs et avis - realise

Objectif : publier des comparatifs utiles et transparents, avec niveau de preuve, methode, relation commerciale, criteres ponderes, scores, forces, limites et verdict explicites.

| ID | Livrable | Critere | Sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| [x] R1 | Modele PostgreSQL | Profils, criteres ponderes, options, scores, divulgation commerciale et niveau de preuve. | Migration + RLS pretes |
| [x] R2 | Editeur specialise | Criteres dynamiques, total 100 %, options, forces, limites, scores et recommandation. | Interface admin |
| [x] R3 | Controle publication | Methode, divulgation, verdict, trois criteres, deux options et matrice complete obligatoires. | Blocage ou derogation |
| [x] R4 | Apercu prive | Methode, divulgation, scorecard et verdict visibles avant publication. | Apercu admin |
| [x] R5 | Bibliotheque et fiche | Filtres par categorie, tableau comparatif, details, methode et declaration commerciale visible. | /reviews + /reviews/[slug] |
| [x] R6 | SEO et decouverte | Canonical, robots, breadcrumbs, Article, ItemList, menu, recherche et sitemap. | Integration complete |
| [x] R7 | Activation et validation DB | Migration appliquee, exemple source, types regeneres, 51 tests PostgreSQL et parcours desktop/mobile valides. | Definition of done |

## 4.5 Pages institutionnelles - realise

Objectif : administrer et publier un centre de confiance coherent, avec pages editoriales, legales et commerciales structurees, tout en rendant visibles les validations encore requises avant la mise en ligne.

| ID | Livrable | Critere | Sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| [x] I1 | Modele PostgreSQL | Type de page, sections, contact, date de revision, notice et indicateur de validation juridique. | Migration + RLS |
| [x] I2 | Editeur specialise | Sections dynamiques, ordre, contact, date de revision et controle avant publication. | Dashboard professionnel |
| [x] I3 | Sept pages publiques | A propos, politique editoriale, auteurs, contact, mentions legales, confidentialite et divulgation commerciale. | Routes dynamiques |
| [x] I4 | Transparence pre-lancement | Avertissements visibles pour identite operateur, juridiction, contact et traitements de donnees a confirmer. | Risque signale |
| [x] I5 | Decouverte | Footer, recherche globale, sitemap et rubrique institutionnelle dans l'administration. | Navigation complete |
| [x] I6 | SEO et schemas | Metadata, canonical, breadcrumbs et schemas AboutPage, ContactPage ou WebPage. | Template public |
| [x] I7 | Validation | 56 tests DB, TypeScript, ESLint, build, desktop, mobile, console et sitemap. | Definition of done |

## 4.6 Workflow editorial avance - realise

Objectif : organiser la responsabilite editoriale, separer la redaction de la validation, programmer les publications et conserver un historique restaurable sans republier accidentellement un contenu.

| ID | Livrable | Critere | Sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| [x] W1 | Contributeurs | Annuaire professionnel des auteurs et reviseurs, expertises, conflits, disponibilite et profil public. | Dashboard protege |
| [x] W2 | Affectation | Auteur responsable et reviseur distinct attribues depuis l'editeur avec notes de verification. | Workflow PostgreSQL |
| [x] W3 | Approbation | Soumission, demandes de correction, approbation datee et invalidation automatique si les responsables changent. | Audit editorial |
| [x] W4 | Programmation | Date future autorisee uniquement apres approbation et controle de completude avant publication. | Blocage securise |
| [x] W5 | Calendrier reel | Navigation mensuelle, file des contenus dus et publication volontaire des seuls contenus approuves. | /admin/calendar |
| [x] W6 | Versions | Comparaison champ par champ et restauration protegee qui replace toujours l'article en brouillon prive. | Historique + RPC |
| [x] W7 | Validation | 66 tests PostgreSQL/RLS, TypeScript, ESLint, build, desktop, mobile et console navigateur. | Definition of done |

## 4.7 Recherche PostgreSQL avancee - realise

Objectif : remplacer le filtrage en memoire par une recherche PostgreSQL classee, limitee aux contenus publies et capable de guider le lecteur vers toutes les verticales de Natura.

| ID | Livrable | Critere | Sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| [x] S1 | Document FTS | Vecteur stocke pondere : titre et SEO en A, resume en B, contenu structure en C. | Colonne tsvector |
| [x] S2 | Index et requetes | Index GIN partiel sur les contenus publies, websearch et recherche par prefixe. | Migration PostgreSQL |
| [x] S3 | Classement | Pertinence textuelle, bonus titre exact ou partiel, puis fraicheur et titre. | RPC classee |
| [x] S4 | Suggestions | Requetes editoriales et titres publies proposes dans le formulaire et en liens associes. | Datalist + liens |
| [x] S5 | Filtres | Tous contenus, plantes, diagnostics, guides, calendriers, avis, outils et centre de confiance. | /search |
| [x] S6 | Etats et accessibilite | Requete courte, resultat vide, indisponibilite DB, filtres nommes et navigation clavier. | Parcours public |
| [x] S7 | Validation | 74 tests PostgreSQL/RLS, TypeScript, ESLint, build, rendu desktop et console navigateur. | Definition of done |

# 5. Definition de termine

Le contenu peut etre cree, modifie, previsualise et publie par un administrateur.

Les donnees publiees viennent de PostgreSQL et respectent les politiques d'acces.

Le contenu apparait dans la bonne rubrique et possede une URL publique stable.

Le rapport SEO et les controles de qualite sont disponibles avant publication.

Le parcours fonctionne sur ordinateur et mobile sans erreur console de l'application.

Les tests adaptes, le typage et la compilation de production reussissent.

# 6. Journal des mises a jour

| Date | Version | Modification |
| --- | --- | --- |
| 10 aout 2026 | 2.0 | Recherche PostgreSQL avancee livree : tsvector pondere, index GIN, pertinence, prefixes, suggestions, filtres, resultats inter-verticales et etats accessibles. 74 tests DB, build et parcours navigateur valides. |
| 10 aout 2026 | 1.9 | Workflow editorial avance livre : contributeurs, affectation auteur-reviseur, approbation, programmation, calendrier reel, comparaison et restauration sure. 66 tests DB, build et parcours responsive valides. |
| 3 aout 2026 | 1.8 | Pages institutionnelles livrees : sept pages dynamiques, editeur structure, controles juridiques pre-lancement, footer, recherche, sitemap, SEO et schemas. 56 tests DB et build valides. |
| 3 aout 2026 | 1.7 | Comparatifs actives et verifies : migration locale appliquee, 51 tests DB, sources visibles, SEO 90/100, responsive corrige et aucun message en console navigateur. |
| 3 aout 2026 | 1.6 | Verticale comparatifs codee : schema, RLS, editeur professionnel, controle avant publication, apercu, pages publiques, SEO, recherche et sitemap. Build valide; 51 tests DB prepares, execution en attente de Docker. |
| 3 aout 2026 | 1.5 | Export PDF personnalise : selection d'un ou plusieurs mois, PDF sans pages inutiles, choix total/effacement et export annuel conserve. |
| 3 aout 2026 | 1.4 | Calendrier enrichi : vue annuelle consultable, navigation mensuelle et export PDF direct avec couverture et douze pages mensuelles, rendu verifie. |
| 3 aout 2026 | 1.3 | Verticale calendriers livree : base, editeur douze mois, apercu, filtres, vue mensuelle, SEO, recherche, sitemap et relations plantes. 41 tests DB valides. |
| 3 aout 2026 | 1.2 | Verticale guides livree : base, editeur, apercu, filtres, HowTo, recherche, sitemap et relations plantes. 33 tests DB valides. |
| 3 aout 2026 | 1.1 | Verticale diagnostics livree : base, editeur, filtres, pages publiques, SEO et relations plantes. 27 tests DB valides. |
| 3 aout 2026 | 1.0 | Creation du registre. SEO mots-cles et mediatheque marques realises. Verticale diagnostics ouverte. |